ExpenseTracker

Backlog, priorytety i aktualny stan projektu

Stan na 29 września 2026

| NASTĘPNY FEATURE Majątek: wartość historyczna i zmiana majątku | NAJWAŻNIEJSZY UX Drill-down kategorii i projektów | NAJWAŻNIEJSZY TECH Synchronizacja języka natywnego UI i system bars |
| --- | --- | --- |

Rekomendowana kolejność prac

Majątek

Drill-down kategorii

Drill-down projektów

Synchronizacja języka natywnego UI

Android system bars

Cache kursów raportów

Dokończenie migracji do AppPickerów

Logger DatabaseService

Podział DatabaseService

Wydzielenie ExpenseTracker.Core / szersza architektura warstwowa

# Priorytet wysoki

Najbliższe funkcje mające największy wpływ na wartość aplikacji.

## 1. Raporty: zakładka Majątek

Tryb domyślny: historia wartości majątku w czasie, czyli odpowiedź na pytanie „ile był wart mój majątek w danym momencie?”.

Tryb opcjonalny: zmiana majątku względem poprzedniego punktu.

Planowany model: BalanceHistoryPoint oraz GetBalanceHistoryAsync(...).

Zmianę (Delta) warto liczyć w ViewModelu na bazie jednego źródła danych.

Historyczne wartości należy przeliczać według historycznych kursów walut.

## 2. Kategorie: agregacja nadrzędna i drill-down

Widok domyślny powinien agregować wydatki do kategorii głównych.

Kliknięcie kategorii głównej powinno otwierać podział na podkategorie.

W drill-downie warto pokazać również „Bez podkategorii”.

Opcjonalny przełącznik: pokaż wszystkie kategorie bez agregacji.

Wymagane testy agregacji i przypadków brzegowych.

## 3. Projekty: analogiczny drill-down

Widok projektu głównego oraz przejście do jego podprojektów.

Wykorzystać wzorzec sprawdzony przy kategoriach.

Model ma dwa poziomy, więc nie potrzeba ogólnego, rekurencyjnego drzewa.

# Priorytet średni

Tematy ważne dla spójności UX i platform, ale nieblokujące dalszego rozwoju funkcjonalnego.

## 4. Synchronizacja języka aplikacji z natywną platformą

Własne XAML-e i AppResources respektują PL/EN/DE, ale natywne kontrolki nie zawsze podążają za językiem ExpenseTrackera.

Android AppDatePicker: przyciski, kolory i większość dialogu są już obsługiwane przez custom handler; nagłówek natywnego kalendarza nadal jest rozwiązaniem kruchym.

Windows DatePicker nadal używa języka Windows mimo deklaracji języków w Package.appxmanifest.

Docelowo rozważyć IPlatformLanguageService zamiast kolejnych hacków per kontrolka.

Android: preferować oficjalny mechanizm per-app language. Windows: zsynchronizować język natywnego WinUI z wyborem aplikacji.

## 5. Android: system status bar i edge-to-edge

Tło status bara reaguje częściowo, ale jasność ikon nie zawsze odpowiada motywowi aplikacji.

Na Androidzie 15/16 nie opierać rozwiązania na starym SetStatusBarColor().

Rozwiązać centralnie dla Light, Dark i High Contrast.

Uwzględnić SafeAreaEdges w .NET 10 oraz zachowanie edge-to-edge.

## 6. Dokończenie systemu wspólnych kontrolek

Dostępne: AppPicker, AppCurrencyPicker i AppDatePicker.

Podmieniać stare zestawy Grid + Picker + ikona stopniowo, przy okazji pracy nad daną stroną.

Nie robić jednorazowej migracji wszystkich XAML-i.

Windowsowy natywny chevron Pickera pozostaje świadomie odłożony.

# Priorytet niższy

Optymalizacje i poprawki, które warto wykonać po najważniejszych funkcjach.

## 7. ReportService: cache kursów

Raport może wykonywać wiele powtarzalnych odczytów historycznych kursów.

Rozważyć cache na czas pojedynczego raportu, np. Dictionary<(Source, Target, Date), decimal?>.

Priorytet może wzrosnąć podczas implementacji Majątku, jeśli liczba przeliczeń stanie się zauważalna.

## 8. Wspólny konwerter walutowy raportów

Logika waluta konta → kurs historyczny → waluta domyślna pojawia się w wielu raportach.

Wydzielić dopiero, gdy Majątek potwierdzi kolejny realny przypadek użycia.

Możliwa nazwa: ReportCurrencyConverter.

## 9. Trend: dynamiczna skala Y przy zakresie samych zer

Przy autoskalowaniu i przesunięciu nad zakres samych zer LiveCharts może zgubić czytelną skalę Y.

Użytkownik ma przełącznik stałej skali Y, więc temat nie blokuje dalszego rozwoju.

Pozostawić jako świadomy UX improvement.

# Backlog techniczny

Porządki architektoniczne i techniczne bez bezpośredniego wpływu na bieżące funkcje użytkownika.

## 10. DatabaseService

Największa pojedyncza klasa projektu i wiele odpowiedzialności: konta, transakcje, kursy, cykliczne operacje, inicjalizacja bazy i wsparcie raportów.

Nie dzielić wyłącznie z powodu rozmiaru. Najpierw ustabilizować domenę i przypadki użycia.

## 11. ExpenseTracker.Core / warstwa aplikacyjna

Obecny układ testów działa, ale wielotargetowy projekt MAUI utrudnia czyste testowanie.

W przyszłości rozważyć ExpenseTracker.Core albo pełniejszy podział Domain / Application / Infrastructure / Presentation.

Nie wykonywać dużej migracji do Clean Architecture podczas intensywnego rozwoju funkcji.

## 12. Logger w DatabaseService

Zastąpić Console.WriteLine przez ILogger<DatabaseService>.

Dodać spójne zdarzenia dla awarii bazy, kursów, migracji i silnika raportów.

Rozważyć telemetrię dopiero po ustaleniu docelowego sposobu logowania.

# Tematy zamknięte

## Kursy walut

unikalność para + dzień; edycja bez fałszywego duplikatu; SaveOrUpdateDailyExchangeRateAsync; historia kursów i testy SQLite.

## AddTransaction

race condition dla sprawdzania przewalutowania; anulowanie starych zapytań; ochrona przed nadpisaniem aktualnego wyboru; testy sukcesu i błędu.

## RecurringTransactionEngine

walidacja interwału i EndDate; zaległe wystąpienia; transfery walutowe; logger i notifier; ochrona SemaphoreSlim; testy SQLite i współbieżności.

## Trend

grupowanie dzień/tydzień/miesiąc; Income/Expense/Net; historyczne przewalutowanie; checkboxy serii i osi; zoom/pan; stała/dynamiczna skala Y; testy.

## ReportsPage

zakładki; usunięcie globalnego ScrollView; brak konfliktu gestów LiveCharts; Custom date collapse; walidacja StartDate <= EndDate; empty states.

## Wspólne kontrolki

AppPicker; AppCurrencyPicker; AppDatePicker; dynamiczne kolory motywów.

# Decyzje i zasady na dalszą pracę

Najbliższy duży temat funkcjonalny: Majątek.

Nie rozbudowywać architektury prewencyjnie. Wydzielać wspólne elementy po potwierdzeniu kolejnych przypadków użycia.

Logiki biznesowej nie przenosić do Code Behind. Kontrolki platformowe i handlery są wyjątkiem technicznym.

Zmiany platformowe izolować przez handlery, implementacje platformowe lub interfejsy.

XAML w projekcie utrzymywać kompaktowo: właściwości tagu w jednym wierszu.

Nowe funkcje raportowe powinny dostawać testy serwisu i ViewModelu.

Po Majątku ponownie ocenić priorytet cache kursów.